**Atribuição De Responsabilidades**

**Grupo 04**

Tiago Correia 45680

Núria Santos 48305

Mykhaylo Levytskyy 49994

Rui Pereira 51623

Tiago Sousa 51648

Daniel Gomes 51649

Sandro Lopes 51810

**Matriz de responsabilidades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T.Correia** | **Núria** | **Mykhaylo** | **Rui** | **T.Sousa** | **Daniel** | **Sandro** |
| **Programador back end** |  | **✓** | **✓** |  |  |  | **✓** |
| Tratamento de dados |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| Gestão da BD |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| Arquitetura do sistema |  | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| **Programador front end** |  |  | **✓** | **✓** |  |  | **✓** |
| Arquitetura do site |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |
| Programação Javascript |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |
| **Designer** | **✓** |  |  | **✓** |  |  |  |
| Desenho da aplicação | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |
| Criação de PBF e PAF | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |
| Estilo do site | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |
| **Analista** | **✓** |  |  |  | **✓** |  |  |
| Análise de dados de inquéritos/entrevistas | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |
| **Entrevistador** | **✓** |  |  |  | **✓** |  |  |
| Criação e inquéritos/entrevistas | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |
| Testes com utilizadores | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |
| **Técnico de redes** |  | **✓** |  |  |  | **✓** |  |
| Escalabilidade |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |
| Segurança |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |
| Backup |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |
| **Gestor** |  |  |  |  | **✓** |  |  |
| Planeamento e gestão do projeto |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Comunicação com o grupo |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Comunicação com professores |  |  |  |  | ✓ |  |  |

**Matriz RACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T.Correia** | **Núria** | **Mykhaylo** | **Rui** | **T.Sousa** | **Daniel** | **Sandro** |
| Tratamento de dados |  | R | R |  | A | CI |  |
| Gestão da BD |  | R | R |  | A | CI |  |
| Arquitetura do sistema |  | R | R | CI | A |  | CI |
| Arquitetura do site | CI | CI | R | R | A |  | R |
| Programação Javascript |  |  | R | R | A |  | R |
| Desenho da aplicação | R |  | CI | CI | A |  | R |
| Criação de PBF e PAF | R |  |  |  | A |  | R |
| Estilo do site | R |  | I | I | A |  | R |
| Análise de dados de inquéritos/entrevistas | R | I | I | I | RA |  | I |
| Criação e inquéritos/entrevistas | R | CI | CI | CI | RA |  | CI |
| Testes com utilizadores | R | I | I | I | RA | I | I |
| Escalabilidade |  | R | CI |  | A | R |  |
| Segurança |  | R | CI |  | A | R |  |
| Backup |  | R | CI |  | A | R |  |
| Planeamento e gestão do projeto | CI | CI | CI | CI | RA | CI | CI |
| Comunicação com o grupo | I | I | I | I | RA | I | I |
| Comunicação com professores | I | I | I | I | RA | I | I |