**Progresso Semanal**

**Semana: 1**

**Iteração: 1**

**Objetivos cumpridos:**

* Explorar tecnologias backend
* Início da estrutura da BD
* Início da estrutura do site
* Criar PBF’s e PAF’s
* Testes de PBF’s e PAF’s produzidos com utilizadores
* Criação da lista de casos de uso principais

**Objetivos falhados:**

* Configurar a ligação à BD
* Inserir na BD dados suficientes para implementar os 3 primeiros casos de uso
* Implementação frontend dos 3 casos de uso
* Analisar os dados dos testes com utilizadores
* Concluir a estrutura da BD
* Melhorar os work packages

**Contribuição dos elementos do grupo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tarefas feitas** | **Problemas encontrados** |
| **Tiago Correia** | -Criou um PBF  -Estudou Django | -Falta de tempo |
| **Núria** | -Estudou Django | -Grande falta de conhecimento de Django (tecnologia backend) |
| **Mykhaylo** | -Estudou Django | -Grande falta de conhecimento de Django (tecnologia backend) |
| **Rui** | -Criou um PBF e um PAF  -Estudou Django |  |
| **Tiago Sousa** | -Criou o início da estrutura da BD  -Criou um PBF e um PAF  -Fez testes com utilizadores para os PBF’s e os PAF’s  -Criou a lista dos casos de uso principais  -Estudou Django | -Não teve tempo para analisar os resultados dos PBF’s e dos PAF’s porque só recebeu os PBF e PAF do Rui no fim da semana. Apenas teve tempo para fazer os testes com os utilizadores. Quanto ao planeamento dos work packages, não conseguiu abrir o ficheiro mpp, também não soube como conciliar a lógica das dependências entre os casos de uso, e o ficheiro dos work packages original. |
| **Daniel** | -Estudou Django |  |
| **Sandro** | -Modelo da estrutura da BD  -Estudou Django | -Grande falta de conhecimento de Django (tecnologia backend) |